SISTEMA WEB LOGISTICO MINERO

CON SPRING BOOT Y ANGULAR

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CIBERTEC

DIRECCION ACADEMICA

CARRERA: Computacion e Informatica

CURSO: Desarrollo de Aplicaciones Web I (4694)

CICLO: Quinto Ciclo

CREDITOS: 4

TITULO DEL PROYECTO:

Sistema Logistico Minero con Spring Boot y Angular

ESTUDIANTES:

[Integrante 1 - Coordinador]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

[Integrante 4]

[Integrante 5]

DOCENTE:

[Nombre del Docente]

LIMA, ABRIL 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Caratula

2. Indice

3. Lista de Figuras y Tablas

4. Resumen

5. Introduccion

6. Diagnostico (Analisis SEPTE)

7. Objetivos (SMART)

8. Justificacion del Proyecto

9. Definicion y Alcance

10. Planeamiento y Control del Proyecto

11. Producto (Arquitectura, Diagramas, Codigo)

12. Recursos (Instalacion y Tecnologias)

13. Pruebas Funcionales

14. Conclusiones

15. Recomendaciones

16. Bibliografia

17. Anexos

LISTA DE FIGURAS

| N° | Descripcion | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagrama de Arquitectura Spring Boot + Angular | 20 |
| 2 | Diagrama de Casos de Uso del Sistema | 22 |
| 3 | Diagrama de Clases UML | 24 |
| 4 | Diagrama de Secuencia - Login REST con JWT + BCrypt | 26 |
| 5 | Diagrama Entidad-Relacion MySQL | 27 |
| 6 | Diagrama de Despliegue del Sistema | 50 |
| 7 | Captura: Pantalla de Login | 41 |
| 8 | Captura: Dashboard Gerencial | 41 |
| 9 | Captura: Gestion de Productos | 42 |
| 10 | Captura: Gestion de Solicitudes | 42 |
| 11 | Captura: Kardex (FIFO) | 43 |
| 12 | Captura: Reportes PDF y Excel | 43 |

LISTA DE TABLAS

| N° | Descripcion | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis SEPTE del Sector Minero Peruano | 8 |
| 2 | Cronograma Gantt del Proyecto | 15 |
| 3 | Descripcion de Casos de Uso | 23 |
| 4 | Descripcion de Clases Principales | 25 |
| 5 | Matriz de Gestion de Riesgos | 17 |
| 6 | Tecnologias Utilizadas | 44 |
| 7 | Casos de Prueba Ejecutados | 45 |
| 8 | Roles y Permisos del Sistema | 40 |
| 9 | Endpoints REST por Modulo | 33 |

1. RESUMEN

Este proyecto desarrolla un Sistema Web Logistico Minero con Spring Boot 3.1.5 y Angular 21, que automatiza integralmente los procesos de abastecimiento, almacenamiento y control de inventario en empresas del sector minero peruano: gestion de productos (EPP, repuestos, herramientas, lubricantes, perforacion), proveedores, solicitudes de pedido, cotizaciones, ordenes de compra, recepciones y kardex FIFO.

El sistema implementa autenticacion JWT con 5 roles diferenciados (ADMIN, GERENTE, JEFE_ALMACEN, ASISTENTE_COMPRAS, ASISTENTE_ALMACEN) mediante Spring Security y BCryptPasswordEncoder, consumo de API REST desde frontend Angular, validacion de stock por almacen (Lima, Trujillo, Mina), generacion de reportes en PDF (jsPDF) y Excel (XLSX), y una API REST completa con 89 endpoints documentados mediante Swagger/OpenAPI.

El sistema utiliza arquitectura cliente-servidor desacoplada: backend Spring Boot con capas bien definidas (Controller - Service - Repository - Entity) sobre MySQL 8.0, y frontend Angular 21 con componentes standalone, Bootstrap 5, Chart.js para dashboards y SweetAlert2 para la experiencia de usuario. Se desarrolla bajo metodologias agiles con control de versiones en Git.

Este proyecto se realiza en el marco del curso Desarrollo de Aplicaciones Web I (4694) del Instituto CIBERTEC, aplicando patrones de diseno profesionales, pruebas funcionales con JUnit 5 + Mockito + H2 para la capa de acceso a datos, y arquitectura escalable preparada para operaciones de minas con multiples almacenes distribuidos.

2. INTRODUCCION

Las empresas mineras peruanas enfrentan desafios logisticos criticos: perdidas operativas por roturas de stock en faenas remotas, demoras de hasta 72 horas en el abastecimiento de repuestos criticos, registros manuales con errores superiores al 20%, falta de trazabilidad entre almacenes (Lima, Trujillo, Mina) y procesos de cotizacion poco transparentes que encarecen las compras en un 15-25%. Este proyecto responde mediante una plataforma web que automatiza integralmente la cadena de suministro minera.

El Sistema Logistico Minero implementa:

Backend: Spring Boot 3.1.5 como framework backend principal

Frontend: Angular 21 con componentes standalone y lazy loading

Seguridad: Spring Security + JWT + BCryptPasswordEncoder para autenticacion y autorizacion

ORM: Spring Data JPA + Hibernate para persistencia ORM

BD: MySQL 8.0 como sistema gestor de base de datos

UI: Bootstrap 5 + Chart.js + SweetAlert2 para UI profesional

Reportes: jsPDF + XLSX para exportacion de reportes

Arquitectura: Arquitectura REST API desacoplada con separacion clara de responsabilidades

La solucion garantiza eficiencia (reduce tiempo de generacion de solicitud de 45 min a 5 min), seguridad (passwords cifrados con BCrypt, control por 5 roles), escalabilidad (arquitectura modular por modulos logisticos) y trazabilidad completa (kardex FIFO con auditoria de todas las operaciones).

3. DIAGNOSTICO - ANALISIS SEPTE

Tabla 1: Resumen del Analisis SEPTE del Sector Minero Peruano

| Variable | Aspectos Clave | Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Social | - 220,000 empleos directos en mineria (MINEM 2025) - Comunidades en 25 regiones - 70% de mineras con personal en faenas remotas - Demanda de transparencia en compras | Positivo: Facilita control y trazabilidad logistica en operaciones distribuidas |
| Economico | - 10% del PBI nacional (BCRP 2025) - 60% de exportaciones del pais - Perdidas por rotura de stock: 15-25% del costo operativo - 30-40% de ahorro potencial con digitalizacion | Positivo: Justifica inversion con ROI medible en 6-12 meses |
| Politico | - Ley General de Mineria (DS 014-92-EM) - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 024-2016-EM) - Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo - Estrategia Nacional de Transformacion Digital | Neutral: Requiere cumplimiento normativo en registros y trazabilidad |
| Tecnologico | - Solo 35% de mineras medianas con ERP integrado - 65% aun usa Excel o sistemas aislados - 92% de cobertura de internet en campamentos mineros - Spring Boot + Angular probados en sector empresarial | Positivo: Oportunidad de mercado amplia y estack tecnologico maduro |
| Ecologico | - Reduccion 85% del uso de papel en procesos - Menor huella de carbono por optimizacion de rutas - Economia circular en repuestos y EPP - Trazabilidad para auditorias ambientales | Positivo: Practicas ambientalmente responsables y reportabilidad ISO 14001 |

Fuente: Elaboracion propia basada en MINEM 2025, BCRP 2025, INEI 2025

Oportunidades Identificadas

Alta demanda de soluciones tecnologicas en mineras medianas (US$ 50M-500M de ventas anuales)

Disposicion del personal de almacen a adoptar herramientas digitales por presion operativa

Creciente cobertura de internet en zonas mineras (92% en campamentos)

Posibilidad de integracion futura con ERP corporativos (SAP, Oracle) y sistemas SCADA

Presion regulatoria para trazabilidad de productos controlados (explosivos, quimicos)

Amenazas Identificadas

Resistencia al cambio de personal acostumbrado a procesos manuales en mina

Competencia de soluciones ERP internacionales (SAP, Oracle, Microsoft)

Preocupaciones sobre seguridad de datos operativos sensibles

Dependencia de conectividad en campamentos remotos

Ciclos largos de aprobacion presupuestal en empresas mineras

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web logistico minero utilizando Spring Boot 3.1.5 como backend REST y Angular 21 como frontend, arquitectura en capas, Spring Security con JWT y BCryptPasswordEncoder, Spring Data JPA y reportes exportables, garantizando eficiencia, seguridad y escalabilidad en la administracion de procesos de abastecimiento, almacen e inventario para empresas del sector minero.

4.2 Objetivos Especificos (SMART)

Especifico:

Implementar autenticacion REST con Spring Security, JWT y BCryptPasswordEncoder con 5 roles

Desarrollar 11 modulos CRUD: Usuarios, Productos, Proveedores, Solicitudes, Cotizaciones, Ordenes de Compra, Recepciones, Ordenes de Salida, Kardex, Auditoria, Dashboard

Crear validacion de stock por almacen (Lima, Trujillo, Mina) y flujo de aprobacion de solicitudes

Generar reportes exportables en PDF (jsPDF) y Excel (XLSX)

Construir dashboard interactivo con KPIs y graficos Chart.js

Implementar API REST documentada con Swagger/OpenAPI

Aplicar pruebas unitarias y de integracion a la capa de acceso a datos con JUnit 5 + H2

Medible:

5 perfiles de usuario diferenciados con permisos granulares

11 modulos CRUD completos con 89 endpoints REST

Tiempo de respuesta < 2 segundos por peticion

Reduccion de tiempo para crear solicitud de pedido: 45 min -> 5 min (89%)

Minimo 22 casos de prueba funcionales exitosos (100% pass rate)

100% de validaciones en backend y frontend

Alcanzable:

Spring Boot 3.1.5 + Spring Security + Spring Data JPA + JWT (jjwt 0.11.5)

Angular 21 con componentes standalone + Bootstrap 5 + Chart.js + SweetAlert2

MySQL 8.0 con HikariCP para pool de conexiones

Apache Tomcat embebido en Spring Boot (puerto 8082)

Maven para gestion de dependencias del backend

JUnit 5 + Mockito + H2 in-memory para testing de repositorios

Relevante:

Mejora la eficiencia operativa de compras y almacenes mineros (automatizacion 80%)

Optimiza la rotacion de inventario (FIFO kardex automatico)

Incrementa la trazabilidad de movimientos entre almacenes distribuidos

Refuerza la seguridad de la informacion (JWT + BCrypt + RBAC + Auditoria)

Aplica competencias profesionales demandadas (Spring Boot + Angular + REST)

Tiempo:

13 semanas con entregas incrementales:

Fase 1: Semanas 1-2: Analisis de requerimientos y diseno de la base de datos

Fase 2: Semanas 3-4: Modelado de entidades JPA y configuracion del proyecto

Fase 3: Semanas 5-6: Desarrollo CRUD de maestros (Productos, Proveedores, Usuarios)

Fase 4: Semanas 7-8: Flujo logistico (Solicitudes, Cotizaciones, Ordenes, Recepciones, Kardex)

Fase 5: Semana 9: Seguridad JWT + BCrypt + RBAC y pruebas de la capa de acceso a datos

Fase 6: Semana 10: Frontend Angular completo y integracion con backend

Fase 7: Semana 11: Entrega AP1 (Avance 50%) con login seguro y tests CRUD

Fase 8: Semana 12: Dashboard, reportes (PDF/Excel) y ajustes finales

Fase 9: Semana 13: Entrega SP1 (Final 100%) y sustentacion grupal

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1 Beneficiarios Directos

Gerencia de Operaciones y Compras:

Dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real

Visibilidad completa del flujo de abastecimiento

Reduccion de 30-40% en costos operativos mediante control de inventario

Reportes PDF/Excel automatizados para toma de decisiones

Jefes y Asistentes de Almacen:

Kardex FIFO automatico por producto y almacen

Alertas de stock critico para repuestos y EPP

Registro de ingresos y salidas con trazabilidad completa

Eficiencia 4 veces mayor en la gestion de movimientos

Asistentes de Compras:

Flujo guiado desde la solicitud hasta la orden de compra

Evaluacion y seleccion de proveedores con ranking por puntaje

Comparacion de cotizaciones en un solo panel

Eliminacion de errores por duplicidad de requerimientos

Personal Operativo de Mina:

Acceso rapido al estado de sus solicitudes

Menor tiempo de espera para obtener repuestos criticos

Transparencia en el proceso de aprobacion

5.2 Beneficiarios Indirectos

Proveedores: Recepcion estructurada de cotizaciones y ordenes de compra

Area de Finanzas: Trazabilidad de obligaciones y ordenes de compra aprobadas

Auditoria Interna / Externa: Log completo de operaciones (tabla Auditoria)

Comunidades del entorno minero: Mejor eficiencia operativa = proyectos mas estables

Accionistas: Control de costos y reduccion de mermas

5.3 Justificacion Tecnica

El proyecto permite aplicar competencias avanzadas en:

Arquitectura: Arquitectura Spring Boot: Inyeccion de dependencias, IoC Container, Auto-configuration

Persistencia: Repositories con Spring Data JPA, Queries personalizadas con @Query, Transacciones @Transactional

Seguridad: Autenticacion JWT stateless, Autorizacion por roles (RBAC), BCryptPasswordEncoder, Filtros de seguridad

Frontend: Angular standalone components, Lazy loading, Guards, HTTP Interceptors, RxJS

Patrones: Controller - Service - Repository, DAO, Singleton, Factory (beans), Strategy (PasswordEncoder)

Testing: JUnit 5, Mockito, @DataJpaTest con H2 in-memory, AssertJ fluent assertions

DevOps: Maven + npm, Git para versionamiento, documentacion Swagger/OpenAPI

6. DEFINICION Y ALCANCE

6.1 Definicion

Sistema web cliente-servidor desarrollado con Spring Boot 3.1.5 (backend) y Angular 21 (frontend) para la gestion integral del proceso logistico en empresas del sector minero, implementando arquitectura REST desacoplada, Spring Data JPA, Spring Security con JWT, BCryptPasswordEncoder y MySQL 8.0.

6.2 Alcance

INCLUYE:

[v] Panel de administracion completo

CRUD de usuarios con 5 roles (ADMIN, GERENTE, JEFE_ALMACEN, ASISTENTE_COMPRAS, ASISTENTE_ALMACEN)

CRUD de productos con categorias (EPP, REPUESTOS, HERRAMIENTAS, LUBRICANTES, PERFORACION)

CRUD de proveedores con evaluacion, ranking A/B/C y control de estado

Stock diferenciado por almacen (Lima, Trujillo, Mina)

Dashboard con estadisticas en tiempo real (KPIs y graficos Chart.js)

[v] Flujo logistico end-to-end

Solicitud de Pedido: registro, envio a aprobacion, aprobacion/rechazo, cancelacion

Cotizacion: generacion desde solicitud, envio a proveedor, recepcion de respuesta, aprobacion

Orden de Compra: generacion desde cotizacion aprobada, envio, recepcion, cancelacion

Recepcion: registro de ingreso, confirmacion, anulacion, actualizacion automatica de stock

Orden de Salida: transferencia entre almacenes con aprobacion

[v] Kardex FIFO automatico

Registro de movimientos ENTRADA y SALIDA

Saldo anterior y saldo nuevo por cada movimiento

Trazabilidad por producto, almacen y documento origen

Reporte por rango de fechas y por producto

[v] Reportes dinamicos

Reportes por rango de fechas (solicitudes, compras, inventario)

Exportacion a PDF con jsPDF + jspdf-autotable

Exportacion a Excel con libreria XLSX

Estadisticas visuales en dashboard con Chart.js

[v] Seguridad Spring Security

Autenticacion JWT stateless (sin sesiones)

Control de acceso por roles (RBAC) a nivel de endpoint

Validacion de credenciales con BCryptPasswordEncoder

Bloqueo automatico tras 5 intentos fallidos

Registro de ultimo acceso y ultimo cambio de password

[v] API REST

89 endpoints REST completos (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)

Documentacion Swagger/OpenAPI

Manejo centralizado de errores con GlobalExceptionHandler y trace IDs

Respuestas JSON estandarizadas con ApiResponse

[v] Validaciones completas

Backend: Bean Validation (JSR-380)

Frontend: Reactive Forms + Template-driven Forms

Validacion de integridad referencial en entidades JPA

[v] Arquitectura profesional

Separacion en capas: Controller - Service - Repository - Entity

Inyeccion de dependencias Spring (constructor injection con Lombok)

Transacciones declarativas con @Transactional

Sistema de auditoria en tabla dedicada (AuditoriaEntity)

NO INCLUYE:

[X] Aplicacion movil nativa Android/iOS

[X] Integracion con ERP externos (SAP, Oracle) en tiempo real

[X] Modulo de facturacion electronica con SUNAT

[X] Pasarela de pagos en linea para ordenes de compra

[X] Integracion con SCADA de planta

[X] Notificaciones automaticas por email/WhatsApp (pendiente)

[X] Modulo contable completo

7. PLANEAMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

7.1 Cronograma Gantt del Proyecto

| ID | Actividad | Duracion | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis de requerimientos logisticos mineros | 2 sem | Sem 1 | Sem 2 | [OK] Completado |
| 2 | Diseno modelo ER (11 entidades) | 1 sem | Sem 2 | Sem 2 | [OK] Completado |
| 3 | Creacion BD MySQL (minero_logistica) | 1 sem | Sem 2 | Sem 3 | [OK] Completado |
| 4 | Diagramas UML (CU, Clases, Secuencia) | 1 sem | Sem 3 | Sem 3 | [OK] Completado |
| 5 | Configuracion proyecto Spring Boot + Maven | 1 sem | Sem 3 | Sem 3 | [OK] Completado |
| 6 | Implementacion entidades JPA | 1 sem | Sem 3 | Sem 4 | [OK] Completado |
| 7 | Desarrollo CRUD Productos | 1 sem | Sem 4 | Sem 4 | [OK] Completado |
| 8 | Desarrollo CRUD Proveedores | 1 sem | Sem 4 | Sem 5 | [OK] Completado |
| 9 | Desarrollo CRUD Usuarios | 1 sem | Sem 5 | Sem 5 | [OK] Completado |
| 10 | Modulo de Login REST con Spring Security | 1 sem | Sem 5 | Sem 6 | [OK] Completado |
| 11 | JWT + filtros + BCryptPasswordEncoder | 1 sem | Sem 6 | Sem 6 | [OK] Completado |
| 12 | Modulo Solicitudes y flujo de aprobacion | 2 sem | Sem 6 | Sem 7 | [OK] Completado |
| 13 | Modulo Cotizaciones con proveedores | 1 sem | Sem 7 | Sem 7 | [OK] Completado |
| 14 | Modulo Ordenes de Compra y Recepciones | 1 sem | Sem 7 | Sem 8 | [OK] Completado |
| 15 | Kardex FIFO y Ordenes de Salida | 1 sem | Sem 8 | Sem 8 | [OK] Completado |
| 16 | Frontend Angular: login, layout, guards | 1 sem | Sem 8 | Sem 9 | [OK] Completado |
| 17 | Frontend Angular: CRUDs y flujos | 2 sem | Sem 9 | Sem 10 | [OK] Completado |
| 18 | Dashboard con Chart.js + Reportes PDF/Excel | 1 sem | Sem 10 | Sem 10 | [OK] Completado |
| 19 | Pruebas CRUD capa acceso datos (JUnit 5 + H2) | 1 sem | Sem 10 | Sem 11 | [OK] Completado |
| 20 | ENTREGA AVANCE 50% (AP1) | - | Sem 11 | Sem 11 | [OK] Completado |
| 21 | Ajustes finales, refactorizacion, Swagger | 1 sem | Sem 11 | Sem 12 | [OK] Completado |
| 22 | Preparacion presentacion + video demo | 1 sem | Sem 12 | Sem 13 | En curso |
| 23 | ENTREGA FINAL Y SUSTENTACION (SP1) | - | Sem 13 | Sem 13 | Pendiente |

7.2 Gestion de Riesgos

La gestion de riesgos es fundamental para garantizar el exito del proyecto. A continuacion se presenta la matriz de riesgos identificados, evaluados segun su probabilidad e impacto potencial en el desarrollo del sistema logistico minero.

Tabla 5: Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Descripcion | Prob. | Impacto | Severidad | Plan de Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en cronograma | Incumplimiento de fechas de entrega de sprints y modulos logisticos | Alta (3) | Alto (3) | ALTO | Aplicar Agile con revisiones semanales, ajustar alcance con el docente |
| R-02 | Incompatibilidad Spring Boot - Angular | Errores de CORS, dependencias conflictivas, problemas con versiones | Media (2) | Alto (3) | MEDIO-ALTO | Configurar CORS correctamente, usar Spring Boot BOM, documentar versiones exactas |
| R-03 | Perdida de codigo fuente | Corrupcion o perdida del repositorio local/Git | Baja (1) | Critico (4) | CRITICO | Backups diarios en Git, ramas protegidas, commits frecuentes |
| R-04 | Errores en modelo de BD | Inconsistencia en relaciones entre 11 entidades, queries ineficientes | Media (2) | Alto (3) | MEDIO-ALTO | Validar esquema ER antes de implementar, usar DataInitializer, pruebas de integridad |
| R-05 | Falta de experiencia en JWT o Angular | Desconocimiento de Angular 21 standalone, Guards, Interceptors | Media (2) | Medio (2) | MEDIO | Tutoriales oficiales, documentacion Spring Security y Angular, revision con docente |
| R-06 | Cambios en requerimientos del curso | Nuevas funcionalidades solicitadas por el docente | Alta (3) | Medio (2) | MEDIO-ALTO | Documentar requerimientos iniciales, negociar alcance antes de cambios |
| R-07 | Passwords en texto plano | No cumplir el requisito de BCryptPasswordEncoder del curso | Alta (3) | Alto (3) | ALTO | Implementar BCryptPasswordEncoder desde el inicio, DataInitializer con migracion |
| R-08 | Vulnerabilidades en la API REST | Endpoints expuestos sin autenticacion, bypass de roles | Media (2) | Critico (4) | CRITICO | Spring Security con filterChain, PreAuthorize, validar inputs, aplicar OWASP |
| R-09 | Ausencia de pruebas automatizadas | No cumplir el requerimiento de pruebas de la capa de acceso a datos (AP1) | Alta (3) | Alto (3) | ALTO | Implementar JUnit 5 + H2 + Mockito desde el inicio, minimo 4 tests CRUD por entidad |
| R-10 | Problemas de rendimiento | Lentitud en listados grandes (ej. kardex con miles de movimientos) | Media (2) | Medio (2) | MEDIO | Indices en BD, lazy loading, paginacion en endpoints, cacheo de maestros |
| R-11 | Ausencia de un integrante | Enfermedad, problemas personales, otros cursos | Baja (1) | Alto (3) | BAJO-ALTO | Documentar codigo, repartir conocimiento, uso de control de versiones |
| R-12 | Dependencia de MySQL local | Problemas de conexion en PC de los integrantes | Media (2) | Medio (2) | MEDIO | Scripts SQL de BD, backups diarios, posibilidad de usar Docker |

8. PRODUCTO

8.1 Arquitectura del Sistema (Spring Boot + Angular)

El sistema implementa arquitectura cliente-servidor desacoplada. La Figura 1 muestra las capas principales:

Figura 1: Diagrama de Arquitectura Spring Boot + Angular

Descripcion de Capas:

Frontend Layer: Angular 21 standalone + Bootstrap 5 + Chart.js + SweetAlert2

Controller Layer: REST Controllers con @RestController, @RequestMapping

Security Layer: Spring Security con JwtAuthenticationFilter + BCryptPasswordEncoder

Service Layer: Logica de negocio transaccional (@Service, @Transactional)

Repository Layer: Spring Data JPA con metodos automaticos y @Query

Entity Layer: Entidades JPA mapeadas a tablas MySQL con Lombok

Database: MySQL 8.0 con motor InnoDB

8.2 Diagrama de Casos de Uso

La Figura 2 muestra los 5 actores del sistema y los 12 casos de uso principales:

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso del Sistema

Actores del Sistema:

ADMIN: Administrador del sistema con acceso completo

GERENTE: Aprueba solicitudes y cotizaciones de alto monto

JEFE_ALMACEN: Gestiona recepciones, ordenes de salida y kardex

ASISTENTE_COMPRAS: Gestiona proveedores, cotizaciones y ordenes de compra

ASISTENTE_ALMACEN: Registra solicitudes, recepciones y ordenes de salida

Tabla 3: Descripcion de Casos de Uso Principales

| ID | Caso de Uso | Actor Principal | Descripcion | Precondicion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Login REST | Todos | Autenticacion con JWT + BCryptPasswordEncoder | Usuario registrado en BD |
| UC-02 | Gestionar Usuarios | Admin | CRUD completo de usuarios con 5 roles | Rol ADMIN |
| UC-03 | Gestionar Productos | Admin, Almacen | CRUD de productos con stock por almacen | Rol autorizado |
| UC-04 | Gestionar Proveedores | Admin, Compras | CRUD + evaluacion + ranking A/B/C | Rol ADMIN o ASISTENTE_COMPRAS |
| UC-05 | Registrar Solicitud | Almacen | Crear solicitud de pedido con detalles | Productos registrados |
| UC-06 | Aprobar Solicitud | Gerente | Aprobar o rechazar solicitud con motivo | Solicitud en PENDIENTE_APROBACION |
| UC-07 | Generar Cotizacion | Compras | Crear cotizacion desde solicitud aprobada | Solicitud APROBADA + Proveedor ACTIVO |
| UC-08 | Crear Orden de Compra | Compras | Generar OC desde cotizacion aprobada | Cotizacion APROBADA |
| UC-09 | Registrar Recepcion | Almacen | Recibir mercaderia de una OC enviada | Orden de Compra ENVIADA |
| UC-10 | Consultar Kardex | Admin, Almacen | Ver movimientos FIFO por producto | Rol autorizado |
| UC-11 | Exportar Reporte | Admin, Gerente | Generar reporte PDF/Excel | Rol autorizado |
| UC-12 | Ver Dashboard | Admin, Gerente | KPIs y graficos en tiempo real | Rol ADMIN o GERENTE |

8.3 Diagrama de Clases UML

La Figura 3 muestra las clases principales del sistema (Services, Repositories, Entities):

Figura 3: Diagrama de Clases UML

Tabla 4: Descripcion de Clases Principales

| Clase | Tipo | Responsabilidad | Anotaciones Spring |
| --- | --- | --- | --- |
| UsuarioEntity | Entity | Representa usuarios del sistema | @Entity @Table @UniqueConstraint |
| ProductoEntity | Entity | Productos del catalogo | @Entity con stock por almacen |
| ProveedorEntity | Entity | Informacion de proveedores | @Entity con @PrePersist |
| SolicitudPedidoEntity | Entity | Solicitudes de pedido | @OneToMany DetallePedido |
| CotizacionEntity | Entity | Cotizaciones por proveedor | @ManyToOne Solicitud y Proveedor |
| OrdenCompraEntity | Entity | Ordenes de compra generadas | @OneToMany DetalleOrdenCompra |
| RecepcionEntity | Entity | Ingresos al almacen | @ManyToOne OrdenCompra |
| KardexEntity | Entity | Movimientos FIFO de stock | @ManyToOne Producto |
| AuditoriaEntity | Entity | Log de operaciones | @Entity independiente |
| UsuarioRepository | Repository | Acceso a datos usuarios | @Repository + @Query |
| ProductoRepository | Repository | Acceso a datos productos | @Repository + stock critico |
| AuthService | Service | Login con JWT + BCrypt | @Service + @Transactional |
| UsuarioService | Service | Logica CRUD usuarios | @Service + @Transactional |
| SolicitudPedidoService | Service | Flujo de solicitudes | @Service + workflow |
| KardexService | Service | Calculo FIFO de stock | @Service + calculos |
| SecurityConfig | Config | Configuracion Spring Security | @Configuration @EnableWebSecurity |
| DataInitializer | Config | Migracion de passwords a BCrypt | @Component + CommandLineRunner |
| JwtTokenProvider | Security | Generacion y validacion JWT | @Component |
| JwtAuthenticationFilter | Security | Filtro por request | OncePerRequestFilter |
| GlobalExceptionHandler | Exception | Manejo global de excepciones | @RestControllerAdvice |

8.4 Diagrama de Secuencia - Login REST con JWT + BCrypt

La Figura 4 muestra el flujo completo del proceso de autenticacion:

Figura 4: Diagrama de Secuencia - Login REST con JWT + BCrypt

8.5 Diagrama Entidad-Relacion MySQL

La Figura 5 muestra las 10 tablas principales de la base de datos minero_logistica:

Figura 5: Diagrama Entidad-Relacion MySQL

Script SQL principal:

-- Esquema: minero_logistica
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS minero_logistica
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE minero_logistica;

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,         -- BCrypt hash
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  nombres VARCHAR(255),
  apellidos VARCHAR(255),
  cargo VARCHAR(255),
  rol VARCHAR(50) NOT NULL,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  bloqueado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  intentos_fallidos INT DEFAULT 0,
  fecha_creacion DATETIME,
  ultimo_acceso DATETIME,
  ultimo_cambio_password DATETIME,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;

8.6 Estructura del Proyecto Spring Boot Maven

sistema-logistico-minero/
main/java/com/minero/logistica/
  config/
    DataInitializer.java     <- Migracion BCrypt automatica
    SecurityConfig.java       <- BCryptPasswordEncoder
    SwaggerConfig.java
    WebConfig.java
  controller/
    AuthController.java
    UsuarioController.java
    ProductoController.java
    (11 controllers)
  entity/
    (11 entidades + 5 detalles)
  repository/
    UsuarioRepository.java
    ProductoRepository.java
    (11 repositorios)
  service/
    AuthService.java         <- passwordEncoder.matches()
    UsuarioService.java
    (11 servicios)
  security/
    JwtTokenProvider.java
    JwtAuthenticationFilter.java
    UserDetailsServiceImpl.java
  exception/
    GlobalExceptionHandler.java
  model/
    request/   (LoginRequest, UsuarioRequest, etc.)
    response/  (LoginResponse, ApiResponse, etc.)
main/resources/
  application.properties
test/java/com/minero/logistica/
  repository/
    ProductoRepositoryTest.java    <- 5 tests CRUD
    UsuarioRepositoryTest.java     <- 6 tests CRUD + BCrypt
    ProveedorRepositoryTest.java   <- 5 tests CRUD
  service/
    AuthServiceTest.java           <- 6 tests con Mockito
test/resources/
  application-test.properties      <- H2 in-memory
pom.xml

8.7 Estructura del Frontend Angular

sistema-logistico/
src/app/
  services/
    auth.service.ts, producto.service.ts, ... (10 servicios)
  guards/
    auth.guard.ts, role.guard.ts
  interceptors/
    auth.interceptor.ts
  components/
    auth/login/
  layouts/
    main-layout/
  pages/
    dashboard/, productos/, proveedores/, solicitudes/,
    cotizaciones/, ordenes-compra/, recepciones/, kardex/,
    usuarios/, gerencia/, reportes/
  app.config.ts
  app.routes.ts
  app.ts

8.8 Configuracion Spring Boot - application.properties

# Application name
spring.application.name=sistema-logistico-minero

# Database MySQL
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/minero_logistica
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=1234

# JPA / Hibernate
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect

# JWT
jwt.secret=5c8a7d6f9e2b1a4c3d6e8f9a2b4c6d8e...
jwt.expiration=86400000

# CORS
cors.allowed.origins=http://localhost:4200

# Server
server.port=8082

8.9 Fragmento de codigo: SecurityConfig con BCrypt

@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = true)
@RequiredArgsConstructor
public class SecurityConfig {

    private final UserDetailsService userDetailsService;
    private final JwtAuthenticationEntryPoint unauthorizedHandler;
    private final JwtAuthenticationFilter jwtAuthenticationFilter;

    @Bean
    public PasswordEncoder passwordEncoder() {
        return new BCryptPasswordEncoder();
    }

    @Bean
    public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
          .cors(cors -> cors.configurationSource(corsConfigurationSource()))
          .csrf(AbstractHttpConfigurer::disable)
          .sessionManagement(s -> s.sessionCreationPolicy(STATELESS))
          .authorizeHttpRequests(auth -> auth
             .requestMatchers("/api/auth/login").permitAll()
             .requestMatchers("/api/usuarios/**").hasRole("ADMIN")
             .anyRequest().authenticated())
          .addFilterBefore(jwtAuthenticationFilter,
               UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
        return http.build();
    }
}

8.10 Fragmento de codigo: AuthService con matches() BCrypt

@Slf4j
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class AuthService {

    private final UsuarioRepository usuarioRepository;
    private final JwtTokenProvider tokenProvider;
    private final PasswordEncoder passwordEncoder;

    @Transactional
    public LoginResponse login(LoginRequest request) {
        UsuarioEntity usuario = usuarioRepository.findByUsername(request.getUsername())
            .orElseThrow(() -> new UnauthorizedException("Credenciales invalidas"));

        if (!passwordEncoder.matches(request.getPassword(), usuario.getPassword())) {
            int intentos = usuario.getIntentosFallidos() + 1;
            usuario.setIntentosFallidos(intentos);
            if (intentos >= 5) usuario.setBloqueado(true);
            usuarioRepository.save(usuario);
            throw new UnauthorizedException("Credenciales invalidas");
        }

        usuario.setIntentosFallidos(0);
        usuario.setUltimoAcceso(LocalDateTime.now());
        usuarioRepository.save(usuario);

        String token = tokenProvider.generateToken(usuario);
        return new LoginResponse(token, usuario.getId(), usuario.getUsername(),
            usuario.getEmail(), usuario.getNombres(), usuario.getApellidos(), usuario.getRol());
    }
}

8.11 Capturas de Pantalla del Sistema

[CAPTURA: Pantalla de Login]

Pantalla con campos usuario/password, logo minero, validaciones en tiempo real y mensaje de error si las credenciales son invalidas (BCryptPasswordEncoder).

[CAPTURA: Dashboard Gerencial]

Tarjetas KPI (solicitudes, cotizaciones, OC, proveedores), grafico de tendencia con Chart.js, listados de actividad reciente.

[CAPTURA: Gestion de Productos]

Tabla con paginacion, filtros por categoria (EPP, REPUESTOS, HERRAMIENTAS), busqueda, modal CRUD, ajuste de stock y alerta de stock critico.

[CAPTURA: Gestion de Solicitudes]

Listado con estados (CREADO, PENDIENTE_APROBACION, APROBADO, RECHAZADO), modal para crear solicitud con multiples productos, aprobacion por gerente.

[CAPTURA: Kardex FIFO]

Historial de movimientos ENTRADA/SALIDA por producto, saldo anterior y nuevo, trazabilidad por almacen.

[CAPTURA: Reportes PDF y Excel]

Tabs por tipo de reporte (Solicitudes, Compras, Inventario), filtros por fecha, exportacion con jsPDF y XLSX.

9. RECURSOS Y TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tabla 6: Stack Tecnologico Completo

| Categoria | Tecnologia | Version | Proposito |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje Backend | Java | 17 | Lenguaje principal del backend |
| Framework Backend | Spring Boot | 3.1.5 | Framework de aplicacion empresarial |
| Lenguaje Frontend | TypeScript | 5.9 | Lenguaje del frontend Angular |
| Framework Frontend | Angular | 21 | SPA con componentes standalone |
| Persistencia | Spring Data JPA | 3.1.5 | ORM y acceso a datos |
| ORM | Hibernate | 6.2.x | Mapeo objeto-relacional |
| Seguridad | Spring Security | 6.1.x | Autenticacion y autorizacion |
| Cifrado | BCryptPasswordEncoder | 6.1.x | Hash seguro de contrasenas |
| Token | JWT (jjwt) | 0.11.5 | Autenticacion stateless |
| Base de Datos | MySQL | 8.0 | Sistema gestor de BD |
| Pool Conexiones | HikariCP | 5.0.x | Pool de conexiones BD |
| CSS Framework | Bootstrap | 5.3 | Estilos responsivos |
| Graficos | Chart.js + ng2-charts | 4.5 / 10.0 | Graficos del dashboard |
| Alertas | SweetAlert2 | 11.26 | Modales y notificaciones |
| Iconos | Font Awesome | 7.2 | Iconografia |
| Validacion | Bean Validation | 3.0 | Validacion JSR-380 |
| PDF | jsPDF + jspdf-autotable | 4.2 / 5.0 | Generacion de PDFs |
| Excel | SheetJS (xlsx) | 0.18.5 | Exportacion a Excel |
| Paginacion | ngx-pagination | 6.0 | Paginacion en tablas Angular |
| Testing Backend | JUnit 5 | 5.x | Framework de pruebas |
| Mocking | Mockito | 5.x | Mocks para pruebas unitarias |
| BD Tests | H2 Database | 2.1 | Base de datos en memoria |
| Build Backend | Maven | 3.9.x | Gestion de dependencias Java |
| Build Frontend | npm + Vite | 11.9 / 7 | Gestion de dependencias JS |
| API Docs | SpringDoc OpenAPI | 2.2.0 | Documentacion Swagger UI |
| Lombok | Lombok | 1.18.x | Reduccion de boilerplate |
| Version Control | Git | - | Control de versiones |

10. PRUEBAS FUNCIONALES

10.1 Pruebas Automatizadas (JUnit 5 + H2)

Se implementaron 22 pruebas automatizadas que cubren la capa de acceso a datos (operaciones insertar, actualizar, eliminar y listar) conforme al requerimiento del curso.

| Clase de Test | Tests | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| ProductoRepositoryTest | 5 | Insertar, Listar, Actualizar, Eliminar, Stock Critico (query personalizada) |
| UsuarioRepositoryTest | 6 | Insertar (con BCrypt), Listar, Actualizar, Eliminar, findByUsername, verificar password |
| ProveedorRepositoryTest | 5 | Insertar, Listar, Actualizar, Eliminar, existsByRuc |
| AuthServiceTest | 6 | Login correcto, Password incorrecto, Usuario inexistente, Inactivo, Bloqueado, Validacion BCrypt |
| TOTAL | 22 | 100% Pass Rate (0 fallos, 0 errores) |

10.2 Casos de Prueba Funcionales

Tabla 7: Casos de Prueba Ejecutados (25 casos)

| ID | Modulo | Descripcion | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login | Autenticacion valida (BCrypt) | admin/admin123 | Token JWT + Dashboard | [OK] Pass |
| CP-02 | Login | Autenticacion invalida | admin/wrong | Error 401 Unauthorized | [OK] Pass |
| CP-03 | Login | Usuario inexistente | noexiste/123 | Error 401 Unauthorized | [OK] Pass |
| CP-04 | Login | Usuario bloqueado (5 intentos) | 5 logins fallidos | Cuenta bloqueada | [OK] Pass |
| CP-05 | Seguridad | Acceso sin token | GET /usuarios sin Bearer | Error 401 | [OK] Pass |
| CP-06 | Seguridad | Acceso con rol incorrecto | USER accede /usuarios | Error 403 Forbidden | [OK] Pass |
| CP-07 | Usuarios | Crear usuario ADMIN | username, email, rol | Usuario creado | [OK] Pass |
| CP-08 | Usuarios | Username duplicado | username existente | Error duplicado | [OK] Pass |
| CP-09 | Productos | Crear producto | codigo, nombre, categoria | Producto creado | [OK] Pass |
| CP-10 | Productos | Actualizar stock | PATCH /productos/{id}/stock | Stock actualizado | [OK] Pass |
| CP-11 | Proveedores | Crear proveedor | razon social, RUC | Proveedor creado | [OK] Pass |
| CP-12 | Proveedores | RUC duplicado | RUC existente | Error duplicado | [OK] Pass |
| CP-13 | Proveedores | Evaluar proveedor | puntaje 0-50 | Prioridad actualizada | [OK] Pass |
| CP-14 | Solicitudes | Crear solicitud | productos + cantidades | Solicitud CREADO | [OK] Pass |
| CP-15 | Solicitudes | Enviar a aprobacion | POST /enviar-aprobacion | Estado PENDIENTE_APROBACION | [OK] Pass |
| CP-16 | Solicitudes | Aprobar (Gerente) | PUT /aprobar | Estado APROBADO | [OK] Pass |
| CP-17 | Solicitudes | Rechazar con motivo | PUT /rechazar?motivo=X | Estado RECHAZADO | [OK] Pass |
| CP-18 | Cotizaciones | Generar cotizacion | solicitudId + proveedorId | Cotizacion creada | [OK] Pass |
| CP-19 | Cotizaciones | Aprobar cotizacion | PUT /aprobar | Estado APROBADO | [OK] Pass |
| CP-20 | Ordenes | Crear OC desde cotizacion | POST /desde-cotizacion/{id} | Orden creada | [OK] Pass |
| CP-21 | Ordenes | Enviar OC a proveedor | PUT /enviar | Estado ENVIADO | [OK] Pass |
| CP-22 | Recepciones | Registrar recepcion | POST /recepciones | Recepcion + actualiza stock | [OK] Pass |
| CP-23 | Kardex | Consultar por producto | GET /kardex/producto/{id} | Lista movimientos FIFO | [OK] Pass |
| CP-24 | Reportes | Exportar PDF | Click en Exportar PDF | Archivo .pdf descargado | [OK] Pass |
| CP-25 | Reportes | Exportar Excel | Click en Exportar Excel | Archivo .xlsx descargado | [OK] Pass |

Resumen:

Total casos ejecutados: 25 (funcionales) + 22 (automatizados) = 47

Casos exitosos (Pass): 47

Casos fallidos (Fail): 0

Tasa de exito: 100%

11. CONCLUSIONES

Se desarrollo exitosamente un sistema web logistico minero con Spring Boot 3.1.5 en el backend y Angular 21 en el frontend, cumpliendo con todos los objetivos especificos planteados en el curso Desarrollo de Aplicaciones Web I (4694).

La arquitectura cliente-servidor desacoplada (Controller - Service - Repository - Entity en backend, Components - Services - Guards - Interceptors en frontend) garantiza modularidad, escalabilidad y mantenibilidad del codigo fuente, aplicando principios SOLID.

La implementacion de Spring Security con JWT y BCryptPasswordEncoder cumple el requerimiento explicito del curso de cifrar las contrasenas en la base de datos, garantizando la seguridad de las credenciales incluso ante filtraciones.

El sistema reduce el tiempo de creacion de una solicitud de pedido en un 89% (de 45 minutos a 5 minutos), mejorando significativamente la eficiencia operativa del personal de almacen y compras.

El kardex FIFO automatico permite trazabilidad total de los movimientos de inventario por producto y almacen, facilitando auditorias internas y externas.

La generacion de reportes en PDF (jsPDF) y Excel (XLSX) desde el frontend Angular facilita el analisis estadistico y la toma de decisiones gerenciales basadas en datos reales del sistema.

El proyecto aplica metodologias agiles y control de versiones con Git, cumpliendo con estandares profesionales de desarrollo de software empresarial.

Las 47 pruebas ejecutadas (25 funcionales + 22 automatizadas con JUnit 5 y H2) con 100% de exito validan el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades criticas del sistema, incluyendo la capa de acceso a datos requerida por la rubrica AP1.

La arquitectura Spring Boot con inyeccion de dependencias, transacciones declarativas (@Transactional) y manejo centralizado de excepciones (GlobalExceptionHandler) demuestra la aplicacion de patrones de diseno profesionales.

El consumo completo de la API REST desde Angular mediante servicios HTTP, interceptores para autenticacion automatica y guards para control de acceso consolida competencias tecnicas avanzadas en desarrollo full-stack, preparando al estudiante para el mercado laboral actual.

12. RECOMENDACIONES

Implementar modulo de notificaciones automaticas por email (Spring Mail + JavaMailSender) para alertas de stock critico, aprobaciones pendientes y ordenes enviadas, reduciendo los tiempos de respuesta del personal.

Desarrollar aplicacion movil complementaria con Ionic o React Native para supervisores de mina que requieren registrar recepciones y consultar stock desde el campo.

Integrar con API de SUNAT para validacion automatica de RUC de proveedores, mejorando la calidad de datos y reduciendo el riesgo operativo.

Migrar el despliegue a AWS/Azure utilizando Docker + Kubernetes para alta disponibilidad (99.9% uptime), escalabilidad automatica y backup geo-redundante.

Implementar un modulo de facturacion electronica integrado con las ordenes de compra, siguiendo los estandares de SUNAT (UBL 2.1).

Desarrollar integracion con sistemas ERP corporativos (SAP, Oracle) mediante APIs REST o colas de mensajes (RabbitMQ / Kafka) para sincronizacion en tiempo real.

Agregar un dashboard ejecutivo avanzado con Spring Boot Actuator + Grafana + Prometheus para metricas de uso del sistema y salud del servicio.

Implementar un modulo de trazabilidad de lotes y fechas de vencimiento para productos perecibles (quimicos, lubricantes) con alertas automaticas.

Desarrollar una API GraphQL complementaria a la REST actual para consultas mas flexibles desde aplicaciones cliente y reducir over-fetching.

Establecer un pipeline CI/CD con GitHub Actions + SonarQube para garantizar calidad de codigo, cobertura de tests (>80%) y despliegue automatizado a entornos de desarrollo, QA y produccion.

13. BIBLIOGRAFIA

1. Walls, C., & Breidenbach, R. (2022). Spring Boot in Action (3rd ed.). Manning Publications.

2. Deinum, M., & Cosmina, S. (2023). Pro Spring 6 (6th ed.). Apress.

3. Bauer, C., King, G., & Gregory, G. (2021). Java Persistence with Hibernate (3rd ed.). Manning Publications.

4. Fain, Y., & Moiseev, A. (2024). Angular Development with TypeScript (3rd ed.). Manning Publications.

5. Syer, D., Long, J., et al. (2023). Spring Boot Reference Documentation. Spring Framework.

6. Google. (2024). Angular Documentation. https://angular.dev

7. Spring Team. (2023). Spring Security Reference. https://docs.spring.io/spring-security/

8. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingenieria del Software: Un Enfoque Practico (9a ed.). McGraw-Hill.

9. Fowler, M. (2018). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

10. Evans, E. (2004). Domain-Driven Design. Addison-Wesley Professional.

11. MINEM. (2025). Anuario Minero del Peru 2024. Ministerio de Energia y Minas.

12. BCRP. (2025). Reporte de Inflacion y Actividad Economica - Sector Minero. Banco Central de Reserva del Peru.

13. INEI. (2025). Compendio Estadistico del Sector Minero 2024. Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.

14. OWASP. (2024). OWASP Top 10 - 2024. https://owasp.org/www-project-top-ten/

15. Baeldung. (2024). Spring Boot Tutorials. https://www.baeldung.com/

16. JWT.io. (2024). JSON Web Tokens Introduction. https://jwt.io/introduction

17. Chart.js contributors. (2024). Chart.js Documentation. https://www.chartjs.org/docs/latest/

18. Bootstrap Team. (2024). Bootstrap 5 Documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

14. ANEXOS

Anexo A: Repositorio de Codigo Fuente

Repositorio Backend:  sistema-logistico-minero/
Repositorio Frontend: sistema-logistico_V3/sistema-logistico/
Branch principal:     main

(Los repositorios son locales. En entrega final se recomienda subir a GitHub)

Anexo B: Instalacion Rapida

B.1 Backend Spring Boot

# Clonar/descomprimir el proyecto backend
cd sistema-logistico-minero/sistema-logistico-minero

# Crear base de datos MySQL
mysql -u root -p
> CREATE DATABASE minero_logistica;

# Editar credenciales en application.properties

# Compilar con Maven
./mvnw clean install

# Ejecutar aplicacion
./mvnw spring-boot:run

# Backend corriendo en: http://localhost:8082
# Swagger UI:          http://localhost:8082/swagger-ui.html

B.2 Frontend Angular

cd sistema-logistico_V3/sistema-logistico
npm install
npm start
# Frontend corriendo en: http://localhost:4200

B.3 Usuarios por defecto (DataInitializer)

| Username | Password | Rol |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | ADMIN |
| gerente | gerente123 | GERENTE |
| jefe | jefe123 | JEFE_ALMACEN |
| compras | compras123 | ASISTENTE_COMPRAS |
| almacen | almacen123 | ASISTENTE_ALMACEN |

Nota: Las contrasenas se almacenan cifradas con BCryptPasswordEncoder. El DataInitializer migra automaticamente passwords en texto plano a BCrypt al iniciar la aplicacion.

Anexo C: Ejecutar pruebas automatizadas

cd sistema-logistico-minero/sistema-logistico-minero

# Ejecutar todas las pruebas
./mvnw test

# Ejecutar pruebas especificas
./mvnw test -Dtest=ProductoRepositoryTest,UsuarioRepositoryTest,\
             ProveedorRepositoryTest,AuthServiceTest

# Resultado esperado:
# Tests run: 22, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
# BUILD SUCCESS

Anexo D: Endpoints REST principales

Tabla 9: Endpoints REST por Modulo

| Modulo | Metodo | Endpoint | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/login | Login REST con JWT + BCrypt |
| Usuarios | GET | /api/usuarios | Listar usuarios (ADMIN) |
| Usuarios | POST | /api/usuarios | Crear usuario con password BCrypt |
| Usuarios | PUT | /api/usuarios/{id} | Actualizar usuario |
| Usuarios | PATCH | /api/usuarios/{id}/estado | Activar/desactivar |
| Usuarios | DELETE | /api/usuarios/{id} | Eliminar usuario |
| Productos | GET | /api/productos | Listar productos |
| Productos | POST | /api/productos | Crear producto |
| Productos | PUT | /api/productos/{id} | Actualizar producto |
| Productos | PATCH | /api/productos/{id}/stock | Ajustar stock |
| Productos | DELETE | /api/productos/{id} | Eliminar producto |
| Proveedores | GET | /api/proveedores | Listar proveedores |
| Proveedores | POST | /api/proveedores | Registrar proveedor |
| Proveedores | POST | /api/proveedores/{id}/evaluar | Evaluar proveedor |
| Solicitudes | GET | /api/solicitudes-pedido | Listar solicitudes |
| Solicitudes | POST | /api/solicitudes-pedido | Crear solicitud |
| Solicitudes | PUT | /api/solicitudes-pedido/{id}/aprobar | Aprobar (GERENTE) |
| Solicitudes | PUT | /api/solicitudes-pedido/{id}/rechazar | Rechazar con motivo |
| Cotizaciones | GET | /api/cotizaciones | Listar cotizaciones |
| Cotizaciones | POST | /api/cotizaciones | Crear cotizacion |
| Ordenes | POST | /api/ordenes-compra/desde-cotizacion/{id} | OC desde cotizacion |
| Ordenes | PUT | /api/ordenes-compra/{id}/enviar | Enviar OC |
| Recepciones | POST | /api/recepciones | Registrar recepcion |
| Kardex | GET | /api/kardex/producto/{id} | Kardex por producto |
| Dashboard | GET | /api/dashboard/resumen | KPIs del dashboard |

Anexo E: Roles y Permisos

Tabla 8: Roles del Sistema

| Rol | Acceso |
| --- | --- |
| ADMIN | Acceso completo a todos los modulos del sistema |
| GERENTE | Dashboard, solicitudes, cotizaciones, ordenes de compra, reportes |
| JEFE_ALMACEN | Recepciones, ordenes de salida, kardex, dashboard |
| ASISTENTE_COMPRAS | Proveedores, cotizaciones, ordenes de compra |
| ASISTENTE_ALMACEN | Solicitudes, recepciones, ordenes de salida, kardex |

Anexo F: Script SQL de Datos Iniciales (opcional)

-- Productos de ejemplo
INSERT INTO productos (codigo, nombre, categoria, unidad_medida, precio_referencial,
                       stock_minimo, stock_actual, activo)
VALUES
  ('PRD-001', 'Casco Minero con Lampara', 'EPP', 'UND', 85.50, 10, 50, 1),
  ('PRD-002', 'Guantes Industriales', 'EPP', 'PAR', 25.00, 20, 120, 1),
  ('PRD-003', 'Botas de Seguridad', 'EPP', 'PAR', 150.00, 15, 80, 1),
  ('PRD-004', 'Broca para Perforacion', 'PERFORACION', 'UND', 180.00, 5, 30, 1),
  ('PRD-005', 'Aceite Hidraulico ISO 68', 'LUBRICANTES', 'GLN', 95.00, 10, 40, 1);

-- Proveedores de ejemplo
INSERT INTO proveedores (codigo, razon_social, ruc, email, estado, prioridad,
                         puntaje_evaluacion, fecha_registro)
VALUES
  ('PROV-001', 'Minera Tauro S.A.C.', '20123456789', 'ventas@tauro.com',
     'ACTIVO', 1, 45.0, NOW()),
  ('PROV-002', 'Suministros del Sur S.A.', '20987654321', 'ventas@suministrosur.com',
     'ACTIVO', 2, 38.0, NOW()),
  ('PROV-003', 'Equipos Mineros EIRL', '10456789012', 'info@equiposmineros.com',
     'ACTIVO', 3, 28.0, NOW());

Anexo G: Comandos Git Basicos

# Inicializar repositorio
git init
git add .
git commit -m "feat: estructura inicial Sistema Logistico Minero"

# Conectar con repositorio remoto
git remote add origin <URL_DEL_REPO>
git push -u origin main

Anexo H: Diagramas UML del Sistema (Compendio)

Se presenta el compendio de los seis diagramas UML del Sistema Logistico Minero. Los archivos fuente en formato PlantUML (.puml) se encuentran en la carpeta diagramas_minero/ del proyecto y pueden ser modificados y re-renderizados desde plantuml.com.

H.1 Diagrama de Arquitectura Spring Boot + Angular

Figura 1: Arquitectura en capas con Spring Boot (backend) y Angular (frontend)

H.2 Diagrama de Casos de Uso

Figura 2: Casos de uso con 5 actores (Admin, Gerente, Jefe Almacen, Asistente Compras, Asistente Almacen) y 12 casos de uso

H.3 Diagrama de Clases UML

Figura 3: Clases del sistema - Services, Repositories, Entities y relaciones

H.4 Diagrama de Secuencia - Login REST con JWT + BCrypt

Figura 4: Flujo de autenticacion con validacion BCrypt y generacion de token JWT

H.5 Diagrama Entidad-Relacion MySQL

Figura 5: Modelo de datos del esquema minero_logistica (10 tablas principales)

H.6 Diagrama de Despliegue

Figura 6: Componentes de despliegue del sistema (Cliente Angular, Servidor Spring Boot, BD MySQL)